România







    Executant
Județul Alba




    
                        ……………………..            
Comuna Câlnic                                                      
            
Nr. ….. din …………….



                        Nr. ...... din ……………
CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI 

- PROIECT-

În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare și a Raportului achiziției publice nr. ........................., s-a încheiat prezentul contract de lucrări, 
între

1. Părţile contractante
1.1 COMUNA CÂLNIC cu sediul în localitatea Câlnic, str. Principală, nr. 20, județul Alba, telefon 0258/747041, 0258/747050, cod fiscal 4561936, cont IBAN nr. …………………………………… deschis la Trezoreria Municipiului Sebeș, reprezentat prin domnul BODEA Lucian Tiberiu - Primar, în calitate de Achizitor, pe de o parte
și
1.2. SC …………………….………., cu sediul în localitatea…………………, str……………..…………, nr…, telefon/fax: ……………….., număr de înmatriculare …………………., cod fiscal ……………. cont IBAN …………………………, deschis la …………………, reprezentată prin ………………. având functia de…………………….., în calitate de Executant, pe de altă parte.

2. Definiţii 

2.1
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
e. act adiţional  - document ce modifica prezentul contract de lucrări;
f. ofertă - documentaţia care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
g. propunerea tehnică - document al ofertei, elaborat pe baza cerinţelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă;
h. propunerea  financiară -  document  al  ofertei  prin  care  se  furnizează  informaţiile  cerute  prin documentaţia de atribuire cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare și comerciale;
i. caiet de sarcini - document, reprezentând anexă a prezentului contract de servicii, întocmit de către achizitor,  care  include  definirea  condiţiilor,  specificaţiilor  tehnice  și,  totodată,  indicaţiile  privind regulile de baza care trebuie respectate în elaborarea propunerii tehnice de către executant;
j. durata contractului - intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părţi, potrivit  legii,  ofertei  și  documentaţiei  de  atribuire,  de  la  data  intrării  sale  în  vigoare  și  până  la epuizarea convenţională sau legală a oricărui efect pe care îl produce, inclusiv perioada de garanţie și eventualele pretenţii fondate pe clauzele sale;
k. penalități - despăgubirea stabilită în contractul de servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contractul de servicii sau de îndeplinire cu întârziere față de termenele limită, astfel cum au fost stabilite de părţi;
l. daune-interese moratorii, despăgubiri în bani ce reprezintă echivalentul prejudiciului cauzat creditorului prin întârzierea executării obligaţiei asumate contractual de către debitor.
m. daune-interese compensatorii, despăgubiri în bani a căror plată incumbă debitorului pentru repararea prejudiciului încercat de creditor ca urmare a neexecutării (totale sau parţiale) ori a executării defectuoase a obligaţiilor asumate de debitor;
n. rezilierea contractului - se înţelege desfiinţarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca aceasta să aducă atingere prestaţiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii;
o. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

p. zi - zi calendaristică; lună - lună calendaristică (12 luni/an); an - 365 zile.

3. Interpretare

3.1
În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2
Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. 
Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. 

CLAUZE OBLIGATORII
4. Obiectul contractului

4.1
Obiectul contractului constă în executarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în Comuna Câlnic, județul Alba” în perioada convenită la articolul 6 şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
5. Preţul contractului

5.1
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul lucrărilor executate, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului general de realizare a lucrărilor, este de .......................... lei, la care se adaugă T.V.A. conform legislației în vigoare.
6. Durata contractului

6.1
Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil (produce efecte) până la încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, la care se adaugă perioada de garanţie de …..  luni, când va fi considerat încetat de drept.
6.2
Durata de execuţie a lucrărilor este de .... luni de la data stabilită prin ordinul de începere a lucrărilor, în conformitate cu graficul general de realizare a lucrărilor - anexă, parte integrantă a contractului, la care se adaugă perioada de sistare a lucrărilor pe timp friguros, după caz.
7. Documentele contractului

7.1
Documentele contractului sunt:

a) prezentul contract de achiziție de lucrări, Condiţiile contractuale

și

b) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere survenite pe parcursul procedurii de atribuire;

c) propunerea tehnică şi propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

d) garanţia de bună execuţie;

e) angajament ferm de susținere din partea unui terț conform legii, după caz;

f) contracte de subcontractare, după caz;

g) acorduri de asociere, după caz;

h) graficul general de realizare a lucrărilor;

i) contractul de finanțare nr. 356/26.11.2024 încheiat între Ministerul Energiei și UAT Comuna Câlnic;

j) alte documente/formulare relevante, după caz.

7.2
În situația în care, în cursul executării obligaţiilor contractuale, intervin conflicte/contradicții între prevederile propunerii tehnice şi cele ale Caietului de Sarcini, vor prevala prevederile Caietului de Sarcini.
8. Executarea contractului 
8.1
Executarea Contractului în cazul Lucrărilor începe după predarea amplasamentului, la data specificată în Ordinul de începere a lucrărilor. 

8.2
Executarea Contractului din partea Executantului este continuă, iar obligaţiile prevăzute în sarcina sa, formează un tot indivizibil, executarea lor întocmai şi integral fiind esenţa prezentului Contract.

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

9.1
Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

9.2
Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

9.3
Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele competente şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului 

10.1
Executantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările ce fac obiectul prezentului contract „Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în Comuna Câlnic, județul Alba”, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
10.2
(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea executarea lucrărilor, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.3
(1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor; 

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta cel mai târziu, până în data de 15 a lunii în curs graficul revizuit de executare a lucrărilor curente pentru luna respectivă, în cazul în care termenul intermediar de execuție nu poate fi respectat.
10.4
(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

10.5
(1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 
10.6 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

i. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane şi pentru terţi;
ii. de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării protecţiei şi confortului riveranilor; 
iii. de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din executia lucrarilor, poluare, zgomot sau orice alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.7
(1) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie de terminare a lucrărilor și predarea-primirea obiectivului realizat. 

(2) Executantul este obligat să suporte costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat utilizate în vederea executării lucrărilor ce fac obiectul contractului.
10.8
(1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va răspunde împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţiile prevăzute în prezentul contract, pentru care responsabilitatea revine executantului și va repara prejudiciul cauzat de la data primirii amplasamentului lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
10.9
(1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul răspunde şi va repara prejudiciul cauzat, împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 
10.10 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i. de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii. de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.11
Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării.

10.12
Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
11. Obligaţiile achizitorului

11.1
Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia şi finalizarea  lucrărilor ce fac obiectul contractului „Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în Comuna Câlnic, județul Alba”.
11.2
La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizaţiile și avizele necesare execuției lucrărilor.
11.3
Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

11.4
Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate, fără plată.

11.5
Achizitorul este responsabil pentru urmărirea execuției lucrărilor prin servicii de supraveghere a lucrărilor - diriginți de șantier autorizați;
11.6
Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului precum și pentru dispozițiile sale.
12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
12.1
(1) Pentru neexecutarea la termen, neexecutarea totală sau parțială, precum și pentru executarea necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații asumate și/sau care îi revin, partea în culpă răspunde față de cealaltă parte pentru prejudiciul produs, potrivit clauzelor prezentului contract. Debitorul este prezumat în culpă prin simplul fapt al neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligației sale, dacă nu probează existența unei cauze care să îl exonereze de răspunderea juridică, potrivit legii.
(2) Se consideră neexecutare totală a contractului situația în care una dintre părți nu își îndeplinește niciuna dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin. Toate celelalte situații de neîndeplinire a uneia sau mai multora dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin reprezintă neexecutarea parțială a contractului.


(3) Se consideră executare necorespunzătoare a contractului acea situație în care una dintre părți nu își îndeplinește una sau mai multe dintre obligațiile asumate și/sau care îi revin în condițiile calitative și de conformitate asumate prin contract și/sau impuse de lege.

12.2
(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu îşi îndeplineşte în termenele prevăzute în graficul general de realizare a lucrărilor obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a calcula cu titlu de penalităţi de întârziere 0,10 % pe zi din valoarea corespunzătoare lucrării din graficul general de realizare a lucrărilor, neexecutată, de la data constatării neîndeplinirii obligațiilor contractuale și până la data îndeplinirii efective a obligațiilor de către partea în culpă.

(2) Dacă executantul începe să își îndeplinească, sau după caz, reia îndeplinirea obligațiilor asumate și/sau care îi revin potrivit legii, acesta rămâne în continuare obligat la plata penalităților aferente perioadei de întârziere în executarea lucrărilor, întrucât calculul penalităților de întârziere nu absolvă executantul de executarea acestor obligații, potrivit contractului.

(3) Achizitorul are dreptul, după împlinirea unui termen de 30 de zile de întârziere, de a opta între a cere executarea întocmai a obligațiilor asumate de către executant, la care se adaugă penalitățile calculate potrivit alineatului (1), sau de a cere rezilierea contractului în concordanță cu prevederile referitoare la rezilierea și încetarea contractului.
(4) În cazul în care executantul nu achită penalitățile de întârziere stabilite conform clauzei 12.2 alin. (1) în termen de 30 zile, atunci achizitorul își rezervă dreptul de a sista plata facturilor până la îndeplinirea efectivă a obligației de plată.

12.3
(1) Pentru întârzierea la plată a facturilor peste termenul prevăzut la punctul 18.1 - modalități de plată din contract, cu excepția situației reglementate la punctul 12.2(4) și cu excepția situației reglementate la punctul 18.1(3), atunci executantul are dreptul de a calcula cu titlu de dobândă penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere după data scadenței, o sumă în cuantum de 0,1% din valoarea facturii neonorată în termen, calculată până la achitare.
(2) Executantul are dreptul, după împlinirea unui termen de 30 de zile de întârziere, de a opta între a cere executarea întocmai a obligațiilor asumate de către beneficiar, la care se adaugă dobânzile penalizatoare calculate potrivit alineatului (1), sau de a cere rezilierea contractului în concordanță cu prevederile referitoare la rezilierea și încetarea contractului.

12.4
Neexecutarea  sau  executarea  necorespunzătoare  a  obligaţiilor  asumate  prin  prezentul contract de către una dintre părţi, respectiv de către executant a obligaţiilor principale prevăzute la punctul 10, iar de către achizitor a obligaţiilor prevazute la punctul 11, dă dreptul  celeilalte părţi de a pretinde, după caz, părții în culpă, plata cu titlu de daune-interese compensatorii/moratorii pentru prejudiciul produs, în măsura în care nu se face aplicare prevederilor clauzei de la punctul 13.6 din contract.
CLAUZE SPECIFICE
13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 Garanția de bună execuție se constituie în cuantum de 10% din valoarea contractului fără TVA.
13.2 Executantul are obligația de a constitui garanţia de bună execuţie în termen de maxim  5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului Contract, pe întreaga durată de valabilitate a prezentului contract. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului. Dacă nici după cele 15 zile executantul nu constituie garanția de bună execuție, sunt incidente prevederile art. 23 privind rezilierea și încetarea contractului.
13.3  Garanţia de bună execuţie se constituie prin: 

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:


(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;


(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat membru;

(iii) asigurări de garanţii emise:

– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanţiei de bună execuţie. 

Garanţia constituită conform prevederilor pct. 13.3 devine anexă la contract.
13.4
Indiferent dacă instrumentul de garantare este emis de o societate bancară, sau de o societate de asigurări şi indiferent de forma în care sunt prezentate scrisorile de garanţie acestea nu pot conţine prevederi privind proceduri, condiţii, termene, sau orice alte obligaţii în sarcina achizitorului faţă de orice alte persoane fizice sau juridice române şi străine care au calitatea de terţi  faţă de prezentul contract.

13.5
(1) Garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz executantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia, un cont de disponibil distinct la dispoziţia autorităţii contractante. Suma iniţială care se depune de către executant în contul deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului fără TVA. Executantul trebuie să facă dovada plăţii sumei iniţiale de ………………… lei (0,5% din preţul contractului fără TVA).
(2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate și cuvenite contractantului, până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie. Autoritatea contractantă va înştiinţa contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinaţia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăţi atât de către contractant, cu avizul scris al autorităţii contractante care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorităţii contractante în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

13.6
Orice modificare convenită de părțile contractante privind prețul și/sau durata contractului atrage după sine obligația executantului de actualizare a garanției  de bună execuție, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării. Dacă executantul nu prelungeşte valabilitatea garanției de bună execuție, achizitorul poate revendica întreaga valoare a garanției de bună execuție.

13.7
Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregi garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

13.8 Achizitorul va putea executa integral sau parţial garanţia de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Achizitorul va notifica Executantului executarea garanţiei, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
13.9
Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în cazul în care, în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu sunt remedieri și completări de efectuat în sarcina executantului, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din garanția de bună execuție constituită, rămâne în cont la dispoziția achizitorului, până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.
14. Începerea şi execuţia lucrărilor
14.1
(1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data specificată prin ordinul de începere a lucrărilor dat în acest sens de către achizitor.
14.2
 (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de realizare a lucrărilor şi să fie terminate la data stabilită în grafic. Termenele intermediare, prevăzute în graficul fizic şi valoric de execuţie, se consideră termene contractuale.


(2) În cazul în care pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul prezentat, executantul se obligă, în condițiile prevăzute la punctul 10.3 (3) din contract, să prezinte graficul revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la punctul 10, achizitorul este îndreptăţit să-i ceară executantului ca, în termenul revizuit în condițiile alineatului de mai sus, activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va face aplicare prevederilor din contract prevăzute la punctul 12.
14.3
(1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.


(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

14.4
(1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în propunerea tehnică, anexă la contract. 

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.


(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5
(1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului, prin intermediul dirigintelui de șantier.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.


(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.


(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi întreruperea lucrărilor
15.1
În următoarele situații: 

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora. În urma consultărilor, părţile vor stabili prelungirea duratei de execuţie la care executantul are dreptul, prin act adiţional.
16. Finalizarea lucrărilor

16.1
Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lui, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul general de realizare a lucrărilor, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data mentionata in ordinul de începere a lucrărilor.
16.2
(1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3
Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4
Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1
Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

17.2
Perioada de garanție a lucrărilor este de … luni de la recepția efectuată la terminarea lucrărilor.
17.3 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de beneficiar, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor ascunse şi a altor defecte, a căror cauză rezultă din nerespectarea clauzelor contractuale.


(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.


(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
18. Modalităţi de plată

18.1
(1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în 30 de zile de la înregistrarea la sediul autorității contractante a facturii electronice întocmită fără erori şi transmisă utilizând sistemul RO e-Factura.
Autoritatea contractanta va înştiinţa operatorul economic în situaţia în care Factura electronică cuprinde informaţii necorespunzătoare, acesta din urmă având obligaţia corectării facturii electronice şi retransmiterii acesteia în sistemul RO e-factura. În acest caz,  termenul de 30 zile curge de la data înregistrării la sediul autorității contractante a facturii electronice corectată.

 
(2) Factura electronică se va emite numai după acceptarea situațiilor de lucrări executate, de către reprezentantul achizitorului.


(3) Dacă achizitorul nu efectuează plata către executant în termen de 30 zile de la înregistrarea la sediul autorității contractante a facturii electronice, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuției. În acest caz, după plata facturii, achizitorul are obligația de a relua executarea lucrărilor în maxim 5 zile de la efectuarea plății.

18.2
(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform graficului general de realizare a lucrărilor. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 


(2) Situaţiile de lucrări lunare se confirmă în termenul de 10 zile de la data înregistrării acestora la registratura achizitorului. În cazul în care situațiile de lucrări nu sunt întocmite corespunzător, ele vor fi restituite executantului, urmând să curgă un nou termen de 10 zile de la data înregistrării situațiilor de lucrări refăcute.
18.3
Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de lucrări definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

18.4
(1) Contractul nu va fi considerat încetat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de către comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 

(2) Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea procesului-verbal de recepţie finală.

18.5
(1) Executantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât şi foloasele realizate necuvenit, aferente acestora. Sumele încasate în plus, cât şi foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor) se vor stabili în urma verificărilor executate de organele de control financiar intern ale beneficiarului sau de alte organe abilitate de lege.


(2) Sumele determinate se vor recupera astfel:

i) Sumele încasate în plus se vor recupera prin compensare, din facturile neachitate pe aceeaşi lucrare.


ii) În imposibilitatea compensării, executantul se obligă să restituie sumele datorate în termen de 3 zile de la data constatării şi înştiinţării lui, achitarea efectuându-se prin mijloace de plată obişnuite, în contul achizitorului.

19. Ajustarea preţului contractului

19.1
Pentru lucrările executate, preţuri unitare plătibile de către achizitor executantului, sunt preţurile declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2
Ajustarea prețului se va putea face numai în funcție de:


a) modificări legislative;

b) emiterea de acte administrative care au ca obiect instruirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;

În orice situație prețul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului. Ajustarea prețului se va face prin act adițional semnat de către ambele părți.

19.3. 
În conformitate cu prevederile art. 222^ 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, în perioada de derulare a contractului, cu luarea în considerare a clauzelor contractuale incluse în Documentația de Atribuire, sumele incluse în Propunerea Financiară pot fi ajustate în plus sau în minus, la momentul depunerii solicitărilor de plată parțiale pe baza situațiilor de lucrări, în funcție de indicele de cost în construcţii - total publicat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15 -“Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și  pe elemente de structură“, prin aplicarea următoarei formule:
An = av + (1-av) x In/Io

unde:

· "An" reprezintă coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“, exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente;

· "av" reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de preţul contractului;

· "In" reprezintă indicele de cost în construcţii - total publicat de către Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15 -“Indicii de cost în construcții pe categorii de obiecte și pe elemente de structură“, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“;

· "Io" reprezintă indicele de cost în construcţii – total, aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei.

Ajustarea preţului contractului se va aplica după trecerea unei perioade de 6 luni de la data semnării contractului.
Ajustarea prețului se va face prin act adițional semnat de către ambele părți.
20. Asigurări 
20.1
(1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.


(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.


(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2
Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor, altei persoane angajate de executant sau terților, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului.

21. Subcontractanţi

21.1
Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2
(1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor desemnați, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract.

21.3
(1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul, cât și pentru modul în care subcontractanții îşi îndeplinesc obligațiile.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de executant, de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terțe părți partea de contract încredințată lui de către executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese moratorii și/sau compensatorii subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract și poate schimba oricare subcontractant dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract.

21.4
(1) Subcontractanții au dreptul de a-și exprima, la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv autoritate contractantă, contractant şi subcontractant sau de autoritatea contractantă şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

(2) În condițiile în care subcontractantul/subcontractanții îşi exprimă opţiunea de a fi plătit/plătiți direct, autoritatea contractantă stabilește, în funcție de momentul încheierii contractului de achiziție publică sau de momentul introducerii acestora în cadrul contractului de achiziţie publică, clauzele contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alineatului precedent.

21.5
Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării prezentului contract, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată și supusă aprobării prealabile a achizitorului, în condițiile prevederilor art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

21.6
Executantul va răspunde pentru actele și faptele subcontractanților săi și ale experților, agenților, salariaților acestora, ca și cum ar fi actele sau faptele executantului, ale experților, agenților sau salariaților acestuia. Aprobarea de către achizitor a subcontractării oricărei părți a contractului de lucrări sau a angajării de către executant a unor subcontractanți pentru executarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligațiile sale asumate prin prezentul contract. 

21.7
Orice schimbare a subcontractantului, fără aprobarea prealabilă și exprimată în scris a achizitorului, sau orice încredințare a executării lucrărilor de către subcontractant unei terțe părți va fi considerată o încălcare a prezentului contract de servicii.
22. Forţa majoră

22.1
Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2
Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.3
Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.5
Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica imediat celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia.

22.6
Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune - interese.

23. Rezilierea și încetarea contractului

23.1
(1) Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a proceda unilateral la desființarea pentru viitor a contractului, cu respectarea condițiilor prevăzute la punctele 12.2 (3), 12.3 (2) și 22 din prezentul contract.


(2) Partea care solicită rezilierea are dreptul de a cere celeilalte părți, cu titlu de daune moratorii și/sau compensatorii, după caz, sume calculate potrivit prevederilor stabilite la punctul 12.4 din contract, printr-o cerere scrisă adresată părții aflate în culpă, fără vreo altă formalitate prealabilă. Cererea se formulează în temeiul principiului soluționării amiabile a divergențelor cuprinse în clauzele prevăzute la punctul 26 din contract.

23.2
(1) Cererea de reziliere se poate formula numai într-unul dintre următoarele cazuri:

a) cealaltă parte nu își execută una sau mai multe dintre obligațiile pe care și le-a asumat prin contract;

b) cealaltă parte cedează, parțial sau integral, drepturile și/sau obligațiile generate de prezentul contract către un terț, fără acordul prealabil și scris al celeilalte părți;

c) obiectul contractat fie este, în mod obiectiv, imposibil de executat, fie a pierit în tot sau în parte, fie nu mai poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat, sau s-a sistat finanțarea aferentă, fie îndeplinirea contractului este contrară interesului public sau contravine legislației aplicabile;

d) în temeiul acordului scris al ambelor părți, începând cu data acordului;

e) în cazurile de forță majoră prevăzute în contract;

f) în caz de faliment, cu condiţia ca rezilierea să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru parte. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
g) alte cazuri autorizate de lege, în condițiile și la termenele stabilite de aceasta.

(2) În cazurile prevăzute la lit.a) și b) ale alin. (1) dreptul de a cere rezilierea contractului devine operant doar dacă partea în culpă nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, la expirarea termenului prevăzut la punctele 12.2 (3) și 12.3 (2) din contract. În aceste cazuri rezilierea intervine, după caz, cu plata de daune-interese compensatorii/moratorii, în limita prejudiciului produs.

(3) În cazurile prevăzute la lit. c) - f) ale alin.(1) rezilierea intervine la cerere oricărei părți, fără a-și datora daune-interese.


(4) În situațiile în care rezilierea nu poate interveni convențional, partea interesată se va putea adresa instanței judecătorești competente, în vederea rezilierii judiciare a contractului. Instanța judecătorească legal investită nu se va putea pronunța în privința oportunității rezilierii, nu va putea acorda termen de grație și nici nu va putea cere punerea în întârziere a debitorului (pact comisoriu de ultim grad).

24. Protecția muncii

24.1
Activitatea de instruire, de orice fel, a personalului afectat executării contractului îl privește pe executant. Răspunderea privind comunicarea, cercetarea și înregistrarea eventualelor accidente de muncă produse pe durata și în legătură cu executarea prezentului contract revine, sub toate aspectele și indiferent de gravitate, executantului, dacă nu se dispune altfel prin nomele imperative ale Legii nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, ale Hotărârii de Guvern nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celorlalte acte normative incidente în materie de securitate și sănătate în muncă.

24.2
Executantul este pe deplin responsabil în executarea contractului și pentru respectarea normelor privind protecția mediului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
25. Amendamente

25.1
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale prin act adițional, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Clauze de revizuire a preţului contractului:
1) Revizuirea preţului contractului datorită modificărilor de proiect sau de specificaţii - lucrări similare (cu corespondent în preţurile unitare ale devizelor ofertă contractate) - se aplică în situaţia în care există diferenţe între cantităţile iniţiale din contract şi cele necesar a fi  executate, situaţie reglementată de proiectant prin dispoziţie de şantier. 
Valoarea acestor diferenţe se calculează pe baza preţurilor unitare ferme din devizele ofertă contractate.
2) Revizuirea prețului contractului datorită modificărilor de proiect sau de specificații - lucrări suplimentare (fără corespondent în prețurile unitare ale devizelor ofertă contractate) - se aplică în situația în care apare necesitatea executării de lucrări noi, neofertate, situație reglementată de proiectant prin dispoziție de șantier. 
Valoarea acestor lucrări se calculează cu prețurile unitare noi, stabilite de comun acord de către achizitor și de către executant, pe bază de deviz ofertă care să respecte recapitulația devizelor ofertă contractate. Prețurile din devizul ofertă vor fi justificate prin prezentarea de documente:

· oferte de preț/facturi de la cel puțin 3 agenți economici pentru principalele materiale;
· analiză de preț pentru tariful orar de funcționare utilaje;

· analiză de preț pentru tariful unitar de transport, etc.;

26. Soluţionarea litigiilor

26.1
Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2
Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

26.3
Prezentul contract este act administrativ in sensul art. 2 alin. (1) lit. ”c” din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 fiindu-i aplicabile prevederile acestei legi privitoare la procedura prealabila si sesizarea instantei de contencios administrativ in cazul nesolutionarii favorabile pe cale amiabila a divergentelor ivite in cursul aplicarii si executarii contractului.

27. Înlocuirea personalului de specialitate
27.1. Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este definită în art./ 221 din legea nr. 98/2016, decât în următoarele situații:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile solicitate prin caietul de sarcini din documentația de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.

27.2. În situațiile prevăzute la alineatul anterior, executantul are obligația dea transmite pentru noul personal documentele solicitate solicitate prin documentația de atribuire, fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor stabilite prin caietul de sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

28. Limba care guvernează contractul
28.1
Limba care guvernează contractul este limba română.
29. Comunicări

29.1
(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

29.2
Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax, sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea aplicabilă contractului
30.1
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie și să semneze azi, ...................... după înregistrarea și semnarea de către ultima parte contractantă, prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

	Achizitor,

Comuna Câlnic 

Primar,

Bodea Lucian - Tiberiu

	Executant,

...............................



	Secretar General Comuna Câlnic,
Sabo Ioan

	

	Viza CFPP,
Jinar Gabriela
                           Achiziții/Investiții

                             Dura Claudia 
	


PAGE  
3

